Приложение 1

к постановлению

администрации округа

от 26.04.2023 № 245

Приложение №1

к Муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий**

**Муниципальной программы за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального района | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 550,0 | 792,7 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 3 572,7 |
| Мероприятие 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 400,0 | 692,7 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 3 072,7 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт квартир | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 240,0 | 532,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 272,7 |
|  | с. Шейбухта, ул. Советская, д. 14, кв. 1 |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |
|  | д. Жидовиново,  д. 3, кв. 2 |  |  | 532,7 |  |  |  | 532,7 |
|  | с. Спас-Ямщики, ул. Первомайская, д. 3 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  | с. Спас-Ямщики, ул. Советская, д. 8, кв. 1 |  |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  | д. Врагово, ул. Молодежная, д. 7 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 1.2. | Неотложный ремонт отопительных печей, электропроводки | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| 1.3. | Неотложный ремонт внутренних инженерных сетей в жилых домах | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие 2 | Проведение обследования жилых домов, составление и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 45,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3 | Изготовление экспертных заключений о признании аварийными, подлежащими сносу или реконструкции жилых помещений муниципального жилищного фонда, снос расселенных домов аварийного жилищного фонда» | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Разработка ПСД по обустройству общедомового имущества МКД для нужд инвалидов | Отдел строительства и коммунального хозяйства | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |