

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 02.05.2023 № 270

 с. Шуйское

О внесении изменения

в постановление

от 25.10.2022 № 458

Администрация округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации района от 25 октября 2022 года № 458, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа Киселёва С. Н.

Глава округа А. А. Титов

Приложение

к постановлению

администрации округа

от 02.05.2023№ 270

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждена постановлением администрации района от 25.10.2022 № 458 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация Междуреченского муниципального округа |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку:  | Ведущий эксперт отдела строительства и ЖКХ |
| Архипов В. Ю. |
| тел. 2-17-56 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава округа  | А. А. Титов |

**Муниципальная программа «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

 (далее – муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Названиемуниципальнойпрограммы | «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы | Администрация Междуреченского муниципального округа |
| Цель муниципальнойпрограммы | - развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа для повышения уровня газификации природным газом потребителей округа, создания условий для привлечения инвестиций в развитие экономики округа и создания для населения округа комфортных условий труда и быта;- повышение эффективности использования природного газа;- оптимизация загрузки существующих газовых сетей |
| Задачи муниципальнойпрограммы | -строительство на территории Междуреченского муниципального округа распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями округа;- перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа; - надежное и бесперебойное обеспечение газом потребителей округа |
| Целевыеиндикаторы и показатели муниципальнойпрограммы | - количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу (ед.), в том числе в сельской местности (ед.);- уровень газификации потребителей округа природным газом (%) |
| Сроки реализации муниципальнойпрограммы | 2023-2027 годы |
| Объемыбюджетных ассигнований муниципальнойпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет– **1 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам:****2023 год – 346,1 тыс. рублей;****2024 год – 84,5 тыс. рублей;****2025 год – 888,5 тыс. рублей;****2026 год – 338,4 тыс. рублей;****2027 год – 229,2 тыс. рублей;** |
| Ожидаемыерезультаты реализации муниципальнойпрограммы | за период с 2023 по 2027 год планируется достижение следующих результатов: - повышение уровня газификации потребителей округа природным газом **с 28,3 %** в 2022 году **до 30,0 %** к 2027 году;- увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2027 году **на 40 домовладений (квартир)**, в том числе в сельской местности на **40 д**омовладений (квартир). |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Сферой реализации муниципальной программы является газоснабжение и газификация Междуреченского муниципального округа Вологодской области.

Основной целью проведения муниципальной политики в сфере газоснабжения муниципального округа является повышение уровня обеспеченности природным газом потребителей округа посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Указанная деятельность осуществляется в соответствии с Концепцией участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, а также на основе Соглашения, Договора о сотрудничестве, Договора о газификации Вологодской области, заключенных между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» в рамках реализации Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Развитие газификации Междуреченского муниципального округа осуществляется на основании Генеральной схемы газификации и газоснабжения Вологодской области.

Газотранспортная система Междуреченского муниципального округа, использующая природный газ, по состоянию на 1января 2023 года составляет: **74,1** км, распределительные газопроводы общей протяженностью **58,38** км (в т. ч. межпоселковые – **26,45** км), **1** газораспределительная станция,и **15,72** км – газопроводов-вводов, **4** газорегуляторных пункта, **18** шкафных газораспределительных пунктов.

В рамках реализации ПАО «Газпром» инвестиционных проектов на территории округа в настоящее время осуществлено строительство следующих объектов газотранспортной системы:

- Межпоселковый газопровод п. Пионерский – д. Новая – д. Букино \_ с. Спас-Ямщики – д. Острецово – д. Змейцыно – с. Старое в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области;

- Межпоселковый газопровод п. Пионерский – д. Марковское – с. Шейбухта в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области.

Современное состояние газификации округа, на 31 декабря 2022 года, составляет:

Число газифицированных населенных пунктов природным газом - 10 ед.

1.Уровень газификации природным и сжиженным газом округа составляет **79,0** %.

В настоящее время природным газом газифицировано **2** коммунально-бытовых предприятия, в том числе: объекты теплоэлектроэнергетики (**газовые котельные -4**).

Основными проблемами в области газоснабжения округа являются:

- низкий уровень обеспечения природным газом потребителей округа;

- отсутствие источника газоснабжения природным газом для потребителей п.Туровец (газопровода-отвода к пос. Туровец Междуреченского муниципального округа от магистрального газопровода).

Проведение работ по строительству указанных выше газопровода-отвода и межпоселковых газопроводов позволит приступить к строительству распределительных газовых сетей для подключения к системе газоснабжения природным газом новых потребителей в населенных пунктах муниципального округа.

В целях повышения уровня газификации потребителей округа природным газом разработаны мероприятия по строительству распределительных газовых сетей, реализация которых осуществляется в рамках муниципальной программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Вологодской области, которая разработана в рамках Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, Соглашением о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» от 20 июня 2003 года, Договором между Правительством Вологодской области и Открытым акционерным обществом «Газпром» о газификации Вологодской области от 5 октября 2012 года, ежегодно заключаемыми между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» сетевыми графиками газификации.

 Проблемой является то, что в современных условиях муниципальные образования области, в том числе и Междуреченский округ, не в состоянии самостоятельно эффективно участвовать в социально-экономических реформах, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

 Строительство объектов газификации муниципального значения невозможно без финансовой помощи областного бюджета из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов.

 Повысить уровень обеспечения природным газом потребителей в населенных пунктах, имеющих природный газ, обеспечить подачу природного газа потребителям негазифицированных населенных пунктов позволит выделение в необходимом объеме средств областного бюджета и привлечение для строительства приоритетных и социально значимых объектов газификации на территории округа средств из внебюджетных источников.

 Выполнение мероприятий по развитию газификации Междуреченского муниципального округа целесообразно организовать в рамках настоящей программы, так как только программный метод может обеспечить комплексный подход к строительству межпоселковых и распределительных газовых сетей в населенных пунктах округа, синхронизировать сроки их строительства. Муниципальная программа позволит использовать наиболее эффективные и уже апробированные механизмы, скоординировать деятельность различных органов власти области, округа и различных организаций.

Мероприятия муниципальной программы сбалансированы, охватывают различные отрасли экономики округа и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения объектов экономики и теплоэнергетики округа.

**II. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы**

Целями реализации муниципальной программы являются:

 - развитие газификации на территории округа для повышения уровня газификации природным газом потребителей округа, создания условий для привлечения инвестиций в развитие экономики округа и создания для населения округа комфортных условий труда и быта;

 - повышение эффективности использования природного газа;

 - оптимизация загрузки существующих газовых сетей.

 Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

 - строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями округа;

 - перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа;

 - надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей округа.

Сроки реализации программы: 2023-2027 годы.

**III. Целевые показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные**

 **результаты муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

 Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий программы позволит к 2027 году:

- повысить уровень газификации потребителей округа природным газом с **28,3** % в 2022 году до **30,0** % в 2027 году;

- увеличить количество потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на **40** домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на **40** домовладений (квартир).

**IV. Характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать основные мероприятия 1 и 2 муниципальной программы «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы, который представлен в приложении 1 к муниципальной программе .

Цель мероприятий – обеспечение возможности подачи природного газа новым потребителям, бесперебойная и безаварийная подача природного газа потребителям.

Администрация Междуреченского муниципального округа в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организуют в границах муниципальных образований газификацию потребителей.

**V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,**

**обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с объемами финансирования мероприятий муниципальной программы.

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы в 2023-2027 годах, за счет средств бюджета округа составляет **1 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам:**

**2023 год – 346,1 тыс. рублей;**

**2024 год – 84,5 тыс. рублей;**

**2025 год – 888,5 тыс. рублей;**

**2026 год – 338,4 тыс. рублей;**

**2027 год – 229,2 тыс. рублей;**

Ресурсное [обеспечение](#Par250) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) [оценка](#Par279) расходов федерального, областного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы планируется ежегодное привлечение федеральных и областных средств для реализации муниципальной программы. Субсидии из федерального и областного бюджетов будут предоставляться на условиях софинансирования на реализацию отдельных мероприятий указанной муниципальной программы, финансирование которых из бюджета округа запланировано на период подачи заявки

Приложение №1

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»** | **АМР** | **346,1** | **84,5** | **888,5** | **338,4** | **229,2** | **1886,7** |
| **Основное мероприятие 1** | **Разработка проектно-сметной документации и экспертиза** | **ОСКХ** |  |  | **800,0** | **91,8** | **132,4** | **1024,2** |
| Мероприятие 1.1 | Разработка ПСД и экспертиза на объект «Распределительный газопровод в п. Туровец» III этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Разработка ПСД и экспертиза на объект «Распределительный газопровод в п. Туровец» IV этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Разработка ПСД и экспертиза на объект «Распределительный газопровод микрорайон ул. Шапина и ул.Юбилейная» |  |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |
| Мероприятие 1.4 | Осуществление строительного контроля, технического и авторского надзора, при строительстве распределительных газопроводов |  |  |  |  | 91,8 | 132,4 | 224,2 |
| **Основное мероприятие 2** | **Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание построенных распределительных газопроводов**  | **ОСКХ** | **96,1** | **84,5** | **88,5** | **96,6** | **96,8** | **462,5** |
| **Основное мероприятие 3** | **Пуско-наладочные работы по пуску газа на построенных распределительных газопроводах** | **ОИО** | **250,0** |  |  | **150,0** |  | **400,0** |
| **Основное мероприятие 4** | **Строительство распределительных газопроводов** | **ОСКХ** |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

 к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета района**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Расходы (тыс. рублей), годы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| **Всего** | **346,1** | **84,5** | **888,5** | **338,4** | **229,2** | **1886,7** |
| Отдел строительства и коммунального хозяйства администрации района | 346,1 | 84,5 | 888,5 | 338,4 | 229,2 | 1886,7 |

Приложение №3

к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| **Всего** | **346,1** | **84,5** | **888,5** | **338,4** | **229,2** | **1886,7** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 346,1 | 84,5 | 888,5 | 338,4 | 229,2 | 1886,7 |
| Внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2022год (факт) | прогноз |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа | количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу  | ед. | **24** | **10** | **10** | **10** | **5** | **10** |
| в том числе в сельской местности  | ед. | **24** | **10** | **10** | **10** | **5** | **10** |
| 2. | Надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей района | уровень газификации потребителей района природным газом  | (%) | **28,3** | **28,6** | **29,0** | **29,4** | **29,6** | **30,0** |

Приложение №5

к муниципальной программе

**Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

1. «**Количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу**» рассчитывается по формуле:

К = К1 + К2 + … Кi, где:

К - общее количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу, ед.

К1-количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации 1-го объекта, ед.

К2- количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации по 2-го объекта, ед.

К i- количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу по итогам реализации мероприятий по газификации по i-го объекта, ед.

Источник данных: отчетные данные основного исполнителя программы об использовании субсидий на развитие газификации.

2. «**Уровень газификации потребителей округа природным газом**» рассчитывается по формуле:

 У = Г/Г общ.х 100%, где:

У – уровень газификации потребителей округа природным газом, %

Г – количество газифицированных природным газом квартир в Междуреченском муниципальном округе, ед.

Гобщ. – общее количество квартир в Междуреченском муниципальном округе, ед.

Источник данных: ежегодные данные, предоставляемые основным исполнителем программы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

».